**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**Внедрения информационного ресурса «Карта логистических маршрутов»**

| **№**  **п/п** | **Содержание задачи** | **Механизм реализации**  ***(пошаговый)*** | **Срок исполнения\*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение проблемы. Разработка технического задания | Восполнение пробелов общедоступных навигационных картографических ресурсов поиска маршрутов в населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа.  Предоставление оперативной информации о состоянии дорог, переправ в зависимости от времени года. | 2 недели |
| 2 | Публикация извещения о проведении закупки в ЕИС. Заключение государственного контракта | Публикация закупки на оказание услуг по созданию информационного ресурса «Карта логистических маршрутов» | 1 месяц |
| Заключение государственного контракта |
| 3 | Разработка и внедрение информационного ресурса | Разработка базы данных информационного ресурса «Карта логистических маршрутов» | 2 месяца |
| Направлены запросы в администрацию муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа о предоставлении информации о возможных способах доставки товара в труднодоступные населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа |
| Поиск расписаний ж/д, авиа и водного транспорта внутри округа на официальных источниках |
| 4 | Формирование рабочей группы и каналов связи | Формирование группы ответственных сотрудников | 1 неделя |
| Создание специализированного Telegram канала для взаимодействия с разработчиками информационного ресурса |
| Определение тезисных моментов для реализации информационного ресурса |
| 5 | Тестирование и доработка | Создание памятки водителю (с упоминанием того, что требуется взять в дорогу, для преодоления зимних автомобильных дорог в условиях крайнего севера) | 1 месяц |
| Создание в автоматическом режиме файла в формате «pdf» с информацией о построенном пользователем маршруте. |
| 6 | Осуществление на постоянной основе доступности информационного ресурса «Карта логистических маршрутов» | Обеспечить на постоянной основе доступность и актуальность выводимой информации. | На постоянной основе |
| 7 | Сопровождение | Подготовка, сбор и анализ поступающих данных о корректировках на определенных участках маршрутов, обеспечение непрерывности работы сервиса. | По истечению первого («пилотного») года |