**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**внедрения «Сервиса предиктивной аналитики»**

| **№**  **п/п** | **Содержание задачи** | **Механизм реализации**  ***(пошаговый)*** | **Срок исполнения\*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение проблемы. Разработка технического задания | Автоматизация процессов поиска референтных цен, сбора и аналитической обработки данных с использованием искусственного интеллекта | 2 недели |
| 2 | Публикация извещения о проведении закупки в ЕИС. Заключение государственного контракта | Публикация закупки на оказание услуг по созданию «Сервиса предиктивной аналитики» | 1 месяц |
| Заключение государственного контракта |
| 3 | Разработка и внедрение «Сервиса предиктивной аналитики» | Осуществление доступа к данным и инструментам информационной системы через web-интерефейс | 2 месяца |
| Автоматизация типовых и рутинных операций (создание проекта; импорт позиций для поиска референтных цен; ), внесение и сохранение информации по ним в информационной системе |
| Обеспечение прозрачности и достоверности предоставленных отчетов в информационной системе |
| Внедрение экспертной системы анализа накопленных в информационной системе данных |
| 4 | Формирование рабочей группы | Формирование группы ответственных сотрудников | 1 неделя |
| Создание специализированного Telegram канала для взаимодействия с разработчиками информационного ресурса |
| Определение тезисных моментов для реализации информационного ресурса |
| 5 | Тестирование и доработка | Сокращение затрат времени на поиск референтных цен | 3 месяца |
| Повышение качества процессов контроля |
| Повышение скорости и прозрачности автоматизируемых процессов |
| Построение аналитики по всем параметрам процессов |
| Внедрение механизма добавления источника ценового предложения в архив для дальнейшего получения информации по динамике цены на основании выбранного ресурса |
| 6 | Осуществление на постоянной основе доступности «Сервиса предиктивной аналитики» | Обеспечить на постоянной основе доступность и актуальность информации. | На постоянной основе |
| 7 | Сопровождение | Подготовка, сбор и анализ поступающих данных о корректировках на определенных участках, обеспечение непрерывности работы сервиса. | По истечению первого («пилотного») года |