ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»),

направленных на создание модуля АИС «Госзаказ Алтайского края» «Мастер формирования закупки»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сформировать команду управления проектом, разработать и утвердить паспорт и план управления проектом | высший орган исполнительной власти региона | Сформирована команда управления проектом из числа представителей пользователей  АИС «Госзаказ»: органа по регулированию контрактной системы в сфере закупок, уполномоченного на определение поставщиков учреждения, заказчиков, контрольных органов в сфере закупок. Определены цель, задачи, сроки реализации проекта. Разработаны и утверждены паспорт и план управления проектом |
| 2 | Осуществить структурирование закупок: провести группировку по общим условиям и выделить особенности | высший орган исполнительной власти региона | Определены группы товаров, работ, услуг в зависимости от условий закупки: преимуществ, ограничений участия, запретов, требований к участникам и другим признакам |
| 3 | Внести изменения в бизнес-логику процессов формирования закупки | высший орган исполнительной власти региона | Скорректирована бизнес-логика процессов существующего механизма осуществления закупок |
| 4 | Определить технологию работы конструктора на основе взаимосвязи условий закупки | высший орган исполнительной власти региона | Определена технология работы модуля АИС «Госзаказ Алтайского края» «Мастер формирования закупки», подразумевающая последовательное заполнение полей формы в строго определенном порядке:   1. Объект закупки 2. Финансирование 3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 4. Условия закупки 5. Контрактная служба 6. Проект контракта 7. Лист согласования 8. Дополнительные документы 9. Проверки |
| 5 | Подготовить техническое задание и иную закупочную документацию, обеспечить определение исполнителя работ по разработке модуля | высший орган исполнительной власти региона | Заключен контракт на выполнение работ по созданию модуля АИС «Госзаказ Алтайского края» «Мастер формирования закупки» |
| 6 | Разработать модуль АИС «Госзаказ Алтайского края» «Мастер формирования закупки» | разработчик модуля, высший орган исполнительной власти региона | Разработан и запущен в опытную эксплуатацию модуль АИС «Госзаказ Алтайского края» «Мастер формирования закупки» |
| 7 | Провести опытную эксплуатацию модуля АИС «Госзаказ Алтайского края» «Мастер формирования закупки» | высший орган исполнительной власти региона | Налажена обратная связь со стейкхолдерами, получены замечания и предложения от заказчиков-пилотов по результатам пользовательской экспертизы |
| 8 | Осуществить доработку функционала по результатам опытной эксплуатации | разработчик модуля, высший орган исполнительной власти региона | Доработан функционал модуля АИС «Госзаказ Алтайского края» «Мастер формирования закупки» на основании полученных предложений и изменений законодательства |
| 9 | Обеспечить ввод модуля АИС «Госзаказ Алтайского края» «Мастер формирования закупки» в промышленную эксплуатацию | разработчик модуля, высший орган исполнительной власти региона | Введен в промышленную эксплуатацию модуль АИС «Госзаказ Алтайского края» «Мастер формирования закупки» |