**План мероприятий по внедрению практики по осуществлению закупок «малого объема» с использованием региональной информационной системы Нижегородской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок реализации** |
| 1 | Решение Правительства Нижегородской области об использовании региональной информационной системы по осуществлению закупок «малого объема» (далее – РИС) | 1 месяц |
| 2 | Отладка интеграционной шины РИС с электронными магазинами (Портал поставщиков и ОТС-Маркет), выявление и устранение технических ошибок | 3 месяца |
| 3 | Тестовая эксплуатация РИС пилотными заказчиками | 3 месяца |
| 4 | Доработка функционала РИС и электронных магазинов | 2 месяца |
| 5 | Разработка учебных инструкций по работе с модулем закупок «малого объема» РИС | 2 недели |
| 6 | Обучение государственных и муниципальных заказчиков по работе с модулем закупок «малого объема» РИС | 2 недели |
| 7 | Ввод модуля закупок «малого объема» в промышленную эксплуатацию | 2 недели |
| 8 | Сбор предложений и подготовка внесения изменений в постановление Правительства Нижегородской области по результатам пилотной апробации модуля закупок «малого объема» в промышленную эксплуатацию | 1 месяц |
| 9 | Мониторинг работы заказчиков в модуле закупок «малого объема» РИС | постоянно |
| 10 | Подготовка ответов на часто задаваемые вопросы | постоянно |
| 11 | Анализ экономии бюджетных средств по результатам закупок «малого объема» | постоянно |
| 12 | Привлечение иных электронных магазинов для интеграции с РИС по осуществлению закупок «малого объема» | 1 год |
| 13 | Привлечение заказчиков муниципальных районов по работе с модулем закупок «малого объема» РИС | 1 год |
| 14 | Доработка постановления Правительства Нижегородской области на основании мониторинга работы заказчиков с модулем закупок «малого объема» | 1 год |